中国重汽集团济南商用车有限公司

招标文件

项目名称：总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2024 年9月

目  录

第一章、招标公告	2

一、项目名称	2

二、招标内容	2

三、招标形式	2

四、议程安排	2

五、报名及招标文件的获取	2

第二章、投标须知	3

一、投标人资格要求	3

二、投标保证金	5

三、结算	5

四、规范及服务	6

五、其他	6

六、要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。	6

第三章、投标文件编制	7

一、投标文件格式	7

二、投标文件签署	7

三、投标文件的密封和标记	8

四、投标文件格式要求详见附件	8

第四章、评标过程	20

一、开标	20

二、评标	20

三、定标	22

四、废标及终止招标	22

五、中标人瑕疵滞后发现的处理原则	23

六、合同签订	23

- 第一章、招标公告

- 一、项目名称

总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

- 二、招标内容

1、工作地点：中国重汽集团济南商用车有限公司

2、施工要求：针对总装部总装分线发动机输送设备运行道轨重载段以及滑触线整线、部分配套机械电器系统进行更换。维修更换后将更换钢结构进行加固，更换滑触线及钢结构、其他配套系统后进行空载、重载试运行。项目施工完毕后需现场陪产时间大于3天。

| 内容 | 所在公司 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 山东省章丘区圣井镇潘王路西7777号 |

- 三、招标形式

招标形式：公开招标。

- 四、议程安排

1.发标时间：本项目于2024年9月9日重汽e采通发布招标公告。

2.答疑时间：截止至2024年9月19日17：00前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：张勇 15562516710/孔跃13455170373

3.开标时间：2024年9月20日14：00时（暂定时间若有变动另行通知）。

4.投标地点：济南市章丘区世纪大道7777号重汽章丘工业园5号门济南商用车有限公司总装部261会议室（若有变动另行通知）。

5.投标文件递交：纸版投标文件于开标前邮寄给招标方，从重汽E采通系统上传扫描件电子版。

6.招 标 单 位：中国重汽集团济南商用车有限公司

地 址：山东省济南市章丘区世纪大道7777号

邮 政 编 码：250220

电 话：15562516710

传 真：0531-58069565

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标单位开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

招标单位银行账号：226005574527

- 五、报名及招标文件的获取

投标单位自行在重汽e采通系统自行下载。

- 第二章、投标须知

- 一、投标人资格要求

1.合格投标人：

1.1投标单位营业执照经营范围应满足招标项目要求，具备项目实施内容相关资质并提供近三年相关的成功案例和相关业绩证明；需要提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上，公司注册资本不少于 500 万元（人民币）；（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.4企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

1.5年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.6企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.7具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标；

1.8投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

1.9投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件；

1.10在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.11供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

1.12投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.13投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1.14企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2、投标文件要求：

2.1 投标单位的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分构成。

2.1.1资格证明文件包括：投标单位企业简介、投标单位情况表、营业执照、质量体系认证证明书、开户银行资信证明、业绩证明、近三年财务审计报告（详见附件六）。

2.1.2投标文件商务部分包括：投标书（附件一）、《法定代表人的授权委托书》（附件二）、开标一览表（附件九）、总体报价（附件三）和分项报价（附件四）、商务条款偏离表（附件八）。

2.1.3企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

2.1.4年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

2.1.5企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

除此之外，投标方应单独准备一份开标一览表（附件九），单独密封。投标文件的编写请参照附件一至附件十规定的格式、内容，逐项填写齐全，招标文件未给定格式的，由投标单位自行编制；

2.2投标报价要求：

2.2.1投标单位对所投标项目必须进行总体报价（附件三）和分项报价（附件四）；

2.2.2投标报价应包括：材料费用、辅料费用、管理费、利润等，包含不含税金额、税率及价税合计金额；

2.2.3投标报价单位以人民币为计算单位。

2.2.4标底：

2.2.4.1济南商用车公司总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目；

2.2.4.2费用支付分为项目施工验收后支付合同总价款的90% ，合同总价款的10%作质保金，一年后支付。

2.3投标文件应为中文文本，内容齐全，表达准确、真实。

2.4全套投标文件的修改处应由投标书签字人签名或加盖印章。

2.5投标方承诺响应招标方付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），挂账账期30天。

3、投标文件的装订：

本项目投标文件按统一格式填写，装订成册；所有投标文件均需盖骑缝章。

3、投标文件的递交：

3.1投标单位将投标文件各一式四份，其中正本一份，副本三份，U盘电子版本一份，并于规定时间送达中国重汽集团济南商用车有限公司招标现场，投标文件以正本为准；

3.2投标单位应将投标文件的正本和副本密封包装，并明确标明“正本”、“副本”；

3.3所有包封必须标明投标单位名称和招标项目名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章必须与投标文件上的公章相同，否则招标单位有权将该投标文件视为无效投标文件。

3.4 投标人需于资格证明文件中提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

- 二、投标保证金

1.投标保证金金额：5000.00元人民币(伍仟元整)，投标保证金应于2024年9月20日13：00时前到达招标人账户。

2.投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后45个工作日内，将所有投标单位投标保证金退还（无息））。

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：226005574527

开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

开户行行号：104451040689。

(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

3.投标人提交的投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

4.如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。逾期的投标文件招标人不予受理。

- 三、结算

1.本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

2.所有投标均以人民币报价,且必须按项目进行分项报价，含税。

3.付款结算方式：付款结算方式：半年期商业承兑汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），无预付款，挂账后按招标方付款流程付款。

- 四、规范及服务

1.投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关规范及服务要求。

2.投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“投标文件编制”要求，在标书中说明。

- 五、其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“投标文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

- 六、要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

- 第三章、投标文件编制

- 一、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，并加盖骑缝章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1企业简介

1.2投标单位情况表

1.3营业执照及相关资质（复印件）

1.4法人授权委托书

1.5信用中国截图（加盖公章）

1.6经审计的近3年财务报表

1.7投标保证金银行转账凭证

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.商务标

2.1投标函；

2.2开标一览表、分项报价清单；

2.3商务条款偏离表；

2.4投标人认为需要提交的其它文件。

3.需单独密封的文件

资质文件（内装1正、1副）

投标文件（包括商务；内装1正、3副）

开标一览表（内装1份）

USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF（签字盖章版）及word格式各一份）

- 二、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

- 三、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

1.3表明文件类型（如标明 “资质证明”，“投标一览表”，“商务标书”等字样）

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于202X年XX月XX日 XX：00 时之前不准启封”字样。

3.如投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 四、投标文件格式要求详见附件

附件1

投标函

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方为 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目 项目招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（正本1份和副本3份）

开标一览表（内装1份）

投标文件（正本1份和副本3份）

USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                               传真：

投标人授权代表签字：                 职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

法人授权委托书

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目 项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

附件3

开标一览表

项目名称： 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

金额单位：       元

| 开/唱标项目 | 开/唱标内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标单价 （元/辆，不含税） | 人民币（小写）： 元，（大写）： 元 |
| 投标单价 （元/辆， 含 %增值税） | 人民币（小写）： 元，（大写）： 元 |
| 付款方式有无偏离 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表与投标文件一起装订，同时为方便开标，请另将此表一式一份单独密封。

- 投标报价为项目总价（包含但不限于材料、质检、运输等全部费用）；

- e采通系统报价单位为万元，含税；注意系统填报时填写含税总金额。

投标单位：（盖章）

投标代表人：（签字）

年		月		日

附件4

投标明细分项报价一览表

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目 | 一 | 材料明细清单 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 环形轨道工字钢 | 32C | 52.00 | 米 |  |  |
|  | 2 | 环形轨道工字钢 | 32C | 28.00 | 米 |  |  |
|  | 3 | 轨道吊挂连接板 | 300*250*10 | 10.00 | 件 |  |  |
|  | 4 | 轨道连接螺栓 | 20*70/8.8级 | 132.00 | 套 |  |  |
|  | 5 | 运行轨道连接板 | 320*400*10 | 60.00 | 件 |  |  |
|  | 6 | 高低角滑触线 | 4*16MM² | 105.00 | 米 |  |  |
|  | 7 | 集电器 | 563140进口 | 7.00 | 套 |  |  |
|  | 8 | 滑触线接盒 | 高低脚 | 35.00 | 套 |  |  |
|  | 9 | 滑触线固定夹 | M型4级 | 100.00 | 件 |  |  |
|  | 10 | 滑触线帽压排 | M型4级孔 | 140.00 | 件 |  |  |
|  | 11 | 滑触线引线 | M型 | 100.00 | 米 |  |  |
|  | 12 | 高低角弯道 | R2.1*4*16 | 36.00 | 米 |  |  |
|  | 13 | 电动葫芦维保 | DCPRO-2000H8 | 5.00 | 台 |  |  |
|  | 14 | 电动葫芦更换 | DCPRO-2000H8 | 3.00 | 台 |  |  |
|  | 15 | 葫芦接口转接箱 | DC-COM 10-2000 H8&德马格 | 3.00 | 件 |  |  |
|  | 16 | 供电系统 | DC2T/9 | 7.00 | 套 |  |  |
|  | 17 | 摆渡跑车（3T主动） | 3T主动 | 6.00 | 件 |  |  |
|  | 18 | 摆渡跑车从动轮 | 3T | 4.00 | 件 |  |  |
|  | 19 | 旋转平梁及框架结构 | 3T | 7.00 | 套 |  |  |
|  | 二 | 包装，运输费 | 包含5台电动葫芦维保等往返运输费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 三 | 安装调试费（含特种作业） |  | 60 | 人/天 |  |  |
|  | 四 | 辅助材料费 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 五 | 登高设备 |  | 36 | 项 |  |  |
|  | 六 | 管理费（10%） |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 总计（万元） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5

投标承诺函

项目名称： 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

致：（招标人）

我单位承诺：

①经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻工程施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②按招标文件要求完成相应工作内容。

③我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对施工范围及施工要求无异议。

④我单位完全响应招标方的施工工期及施工技术要求。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件6

服务承诺函

项目名称： 总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

1.及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2.按需方要求的时间到现场进行技术指导服务。

3.对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5.根据需方的要求为需方举办有关项目施工、货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6.加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

接到需方反映的质量问题信息后，在   小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

8.随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7

质量承诺函

项目名称：  总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

（招标人）：

我代表（投标单位名称）为保证中标系统/货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．停工待检部位提前		天通知需方及监造代表。

6．对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

9.我单位针对本项目提供的其他质量承诺。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：

附件8

商务条款偏离表

项目名称：总装部发动机输送设备及道轨维修维保项目

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件9

经营业绩一览表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件10                     近三年的财务报表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：需要提供经会计师事务所审计且出具 无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人代表（签字）：

- 第四章、评标过程

- 一、开标

1.本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，采用线下邮寄投标资料至招标负责人，通过重汽E采通线上的方式对各投标人的商务标内容进行审核和评审。

2.开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人在约定的时间进行线下招投标事宜。

3.开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍参加投标事宜的双方人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封标书，由工作人员当众拆封入围商务标投标方的开标一览表和商务标书，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代应确认知悉。

注：标书文件需要加盖骑缝章

（6）所有报价货币单位均为：元（人民币，未税价、含税价，税率：%）。

（7）投标文件的澄清，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

- 二、评标

根据下述条件选中标单位：

1、投标文件完整，符合附件一至附件十规定、要求和格式；

2、“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：客观性原则、统一性原则、独立性原则、保密性原则与综合性原则。

3、本次评审采用“合理最低价中标”，评标委员会在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

根据招标人采购管理制度，在满足标书要求的前提下进行商务标。投标前请各投标方按照标书要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。对未入围投标方及未中标人不做任何解释。

4、初步评审

4.1在综合评审之前，评标委员会将详细审定各投标单位提交的投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

4.2下列情况属于重大偏差：

4.2.1投标文件附有招标人不能接受的条件；

4.2.2投标文件未按招标文件要求签署；

4.2.3投标文件载明的交付时间超过招标文件规定的时间，且招标人不能接受的；

4.2.4投标文件中的技术功能、技术标准明显不符合招标文件要求；

4.2.5投标文件附有招标人不能接受的条件；

4.2.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，作无效投标处理。

4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项、细小的差异或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

4.4通过上述评审的投标单位，才能进入综合评分阶段。

5、投标的澄清

5.1招标人有权就投标文件中表述不明确之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标人通知的时间、地点派相关人员进行答疑和澄清。

5.2必要时招标人可要求投标单位就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标单位授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

5.3投标单位对投标文件的澄清不得改变投标实质性内容。

6、综合评分

评标委员会所有成员拥有相同的赋分权重，专家应依照评标标准公平、公正地对待每份合格的文件，独立、客观打分；需要按照标书内容、商务等因素确定不同赋分权重的，由评标委员会所有成员在开标前讨论确定。评标委员会参考方案、资信情况及履约能力、售后服务和优惠承诺等，对招标文件的响应情况、标书编制及类似业绩等进行赋分权重的确定。对所有合格投标人进行综合评审。

评委将按以下评分细则进行综合分析、比较并打分。评标委员会将按照以下评分标准对进行评审：

7、商务标评议

7.1本次商务标评议环节原则上按照“满足标书要求，合理最低价”选择中标厂家。每轮报价后招标方对投标方的报价情况进行高低排序，实行多轮报价、逐级淘汰的方式，最终确定中标人，具体报价轮次以现场招标情况为准。

7.2 招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定推荐中标人。注：不保证最低价中标。

7.3.投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

注明：电子标书一定要提供U盘（4G以上正规品牌），U盘内分别存入本次招标投标方所提供的电子版和PDF版，如有病毒造成设备损坏一切后果由投标方负责。不提供电子标书将不退还保证金。

- 三、定标

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任，投标保证金不予返还。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

- 四、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.7投标人被举报，检举，并经招标方查实无误的

1.8中标人不按规定签订合同；

1.9法律、法规规定的其他情况。

1.10投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 五、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

- 六、合同签订

1.中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标维修合同，否则按开标后撤回投标处理。

2. 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3. 合同以双方最终签署的版本为准。

# 第五章 技术要求

1、特别提示

1.1本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

1.2本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

1.3投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

1.4投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

1.5投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

2、基本要求

2.1投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.2投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

2.3投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物。

2.4投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

2.5投标方应保证所供货物为中国公布的非淘汰货物，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物。

2.6投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

2.7投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

2.8投标方中标后预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。

2.9投标方应提供设备的第三方检定校准报告，检定费用应由投标方自行承担。

3、执行标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《电气装置安装工程质量检验、评定标准》 | GBJ303-88 |  |

3.1招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

3.2投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.3采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

3.4采购货物没有中国国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。

3.5采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

3.6采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

3.7必须保证所提供的设备、材料和服务遵守相关标准的最新修改版本和所有其它适用的标准（以最新在执行标准为准、标准要求重叠时以最严格条款为准）。

4、总体要求技术规范

在基本要求和执行标准基础上，本技术任务书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求：

★4.1生产纲领及节拍

本项目的工作制度、产能、节拍及效率如下，投标方提供的设施、设备必须满足此要求。

4.1.1生产纲领：全年工作300天、两班制、设备年时基数4800小时，年产7.2万辆。

4.1.2 项目要求：项目施工后设备无因项目相关内容故障造成设备停机，影响生产问题。

4.2设计寿命

运行道轨及钢结构、升降葫芦及运行电机减速机及配套附件正常使用8-10年。

4.3工艺方案

招标方提供项目改造需求及现场对接测量，投标方在充分技术交流基础上根据本技术任务书及招标方需求提供该项目具体施工方案规划，并保证满足招标方生产需求。为保证投标方最终提交的方案满足招标方要求，特提出以下技术要求：

- 投标方项目内更换的所有配件、滑触线以及轨道、钢结构等配套附件应满足招标方日生产24小时需求。控制箱配套电器附件必须使用知名品牌配件，需携带合格证书或相关检测报告。

- 焊接工艺：工字钢的焊接操作需要遵循特定的工艺流程，包括但不限于工字钢与预埋件交接处的背板焊接、工字钢与梁交接处的焊接、以及工字钢与其他构件（如方管、钢板背板等）的焊接。这些焊接操作通常采用U字型焊法，要求焊肉不小于10mm，且必须焊两遍，以确保立面直、焊面平。对于不同尺寸和类型的工字钢，焊接的具体要求也有所不同，例如工字钢与方管或钢板的焊接可能需要特定的接口设计和焊接方法。

- 焊接质量：工字钢的焊接质量直接影响到其结构的安全性和使用寿命。因此，所有焊口处必须做防锈处理，以防止腐蚀和锈蚀。此外，焊接过程中应确保上下两边都焊接，以增强产品的牢固性。在某些情况下，也可以根据实际要求选择更大范围的焊接，以优化工字钢的性能。

- 焊接后的处理：焊接完成后，工字钢需要进行适当的表面处理工作，如及时涂油漆，以保护焊接部位免受划伤或出现表面缺陷。此外，对于切割棱角部位应进行圆弧过渡解决，圆弧半径不小于25mm，以减少应力集中和开裂的风险。切割结束后，应立刻采取焊接刨锤对切割部位进行轻击祛除应力解决。

- 滑触线及固定支架更换必须牢固，悬挂点布置合理均匀基于原位置替换。滑触线更换后连接端口必须顺畅无卡阻，接口位置连接必须按要求紧固，端盖护帽等必须安装到位无缺失。

- 小车控制箱内电气元件及线路必须连接紧固，防止运行过程中晃动端子断裂。运行机构及吊装机构更换后焊接及螺栓等连接必须紧固到位，螺接点必须增加防脱及漆标。

7）该设备无因项目相关内容故障造成设备停机，影响生产问题。

4.4工艺流程

1、发动机变速箱总成自分装线分装完成后通过空中输送轨道运输至装配线上方落装后进行下一步工艺装配。

2、吊装至南侧装配线后进行落装、装配。

3、发动机变速箱总成落装完毕后装配线人员进行其余工序装配任务，空车返回，设备重复动作输出。

5.特殊技术要求

5.1保养、维修、使用方便性要求

各系统安全性、稳定性、可靠性良好；8-10年内无因项目相关内容维修情况。

5.2安全防护、环境保护、节能要求

振动与噪声低于行业标准；系统抗干扰以及不干扰其他设备系统。

5.3设备的要求

1）投标方应列出全部设备配件、工具及其它装置的清单，清单中包括设备配件名称、型号、规格、数量、制造厂家、配件合格证书或检测报告。

2）投标方应提供全部设备配件、工具及装置的样件或说明资料。对需要专门设计的设备及装置，投标方应提供必要的图纸说明。

3）主要设备材料及品牌

a.投标方设备选型时，机械和电气元件尽可能选用同型号或种类的产品，以便减少备品备件种类。需按要求选用知名品牌配件。

b.对于设备的品牌和材料，本协议未明确指定的，首先由投标方提出建议，最终经招标方评审通过并书面确认后实施。

6、图纸会签及技术资料

6.1技术资料

1）合同签定后，投标方根据招标方需要提供相关技术资料，如非标件尺寸图及相关定位尺寸、设备钢结构机械图(CAD电子版图纸)、电控装置电器图纸等。

2）要求所有技术文件都为简体中文版，在招标方需要时，投标方必须提供相关电气资料（图幅A4或A3）及所有说明书及相关配件合格证。

3）投入生产制造前会审时需提供的资料

合同签定后投标方尽快进行施工方案，施工方案必须经招标方会审后，方可投入施工。投标方提供与实物完全相符合的以下资料（包括纸质文档和电子文档各一份）：

a.准确的电动葫芦、行走电机减速机及其他电器配件等重要技术参数；

b.设备钢结构布置图；

c.各装置部件装配图；

d.电气原理图；

e.其他相关图纸。

4）设备终验收时投标方向招标方提供下列中文资料（图纸及电子文档）各一套：

a.检查维修手册设备零部件明细；非标件相关图纸；特殊零件图；电气原理图；电气接线图；外购件明细表等。

b.设备检验合格证及外购部件合格证。

为保证现场验收满足招标方的要求，投标方应提交所有其提供设备的有关文件，由另一家公司提供的文件必须提交原件，不允许提供复印件，投标方丢失的任何文件必须免费补上。图纸交付文件格式：CATIAV5R20（可编辑）、AUTOCAD2007、PDF等格式。终验收时提交的电子文档应包含方案评审和预验收阶段提交的文件。

7、包装运输

1）货物需进行必要的包装防护，做好防锈、防雨、隔离、固定等处理，保证货物在运输途中，安全无损坏；进口货物，按国际包装规范要求包装；

2）项目的设备、夹具等经招标方预验收并完成预验收时问题的整改，经招标方确认后发运至招标方；

3）货物运输到达的目的地为招标方工厂，投标方同时承担货物从投标方工厂到招标方工厂的运保费。投标方应在交货前7天内向招标方提供货物价值以及尺寸、重量等明细清单、预计到达招标方的时间等信息。

4）投标方提供的技术资料及易损件清单经招标方确认后随货物同时发至招标方。

8、安装调试

8.1投标方在设备进厂前需与招标方签订相关安全协议，除遵守必要的有关中华人民共和国关于工业企业安装调试的法律、法规、规定外，同样要遵守招标方的相关要求。这在投标方设备进厂前必须得到确认和认可，由于投标方在安装调试期间造成的无论是对投标方或是招标方的过失或利益损害，由投标方承担相应责任。

8.2投标方的项目负责人及现场项目负责人负责对现场团队的管理以及工作组织协调，以确保项目安全顺利地进行。施工前投标方必须严格按照招标方要求进行现场安全学习、培训。培训考核合格后方可进行施工。投标方需要制定一份完整的现场管理计划与方案，包括人员、设备、安全、协调、应急预案、危险源辨识与风险控制措施内容等，其至少包含以下内容：

a.人员作业计划、管理

b.设备管理

c.施工安全保障措施、方案

d.危险作业

e.与招标方项目管理人员的协调

另外招标方提醒：在批量生产前投标方有义务保证其货物的完好无损或避免丢失。

8.3根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；招标人将予以积极配合，协助投标人达到设备的各项技术要求和性能；

8.4安装调试与验收期间，若投标人提供设备的技术质量等，与投标人外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，投标人应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供安装使用现场的指导与协调；

8.5其它要求

1.投标方应安排具备相关资质的施工人员在招标方现场施工，遵守招标方现场安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工，并随时接受招标方安全管理人员的监督检查，投标方需采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于投标方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由投标方承担。

2. 投标方人员在招标方厂区内必须遵守招标方的有关管理制度，服从招标方人员的安排。投标方在招标方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由投标方自行负完全责任。上述因投标方责任行为导致招标方或第三人发生损失时，投标方须对招标方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。

3. 设备安装、调试期间，投标方应保持招标方现场的清洁，负责清理工作，并服从招标方的组织协调。

4、设备从拆解、运输、维修至设备安装调试完成期间所发生的设备毁损风险及责任全部由投标方承担。

5、投标方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知招标方。否则，招标方依本合同中的投标方地址寄发函件即视为送达。

9、验收及标准

9.1项目验收标准由招标方提供，投标方确认。项目验收以招标方提供的验收标准和双方达成的技术协议作为验收依据。

9.2验收包括预验收、安装完工验收和终验收。招标方以投标方提供并经过招标方确认后的设计制造规范和验收标准进行验收。

9.3预验收

1）预验收的场地在投标方工厂内进行；

2）预验收的内容不仅包括设备运行情况等，同时也包括投标应交付的各种技术资料；

3）预验收的标准按双方认定的技术协议及验收标准进行，包括投标方提供的技术和验收文件资料；

4）投标方应尽可能采取有效的技术检测措施，将问题尽量暴露在投标方现场，及时解决，并把解决状况及时报告给招标方；

5）投标方应全力保障预验收顺利完成；

6）预验收问题整改完毕后，招标方派人到投标方制造地点进行复查，合格后双方签定预验收纪要并批准发运，但预验收合格的记录不能替代最终验收报告。

9.4安装完工验收

1）具备如下条件开始进行安装完工验收：

a.项目内设备具备使用条件，并安装调试结束；

b.验收所需要的资料已经修改后提交给招标方；

c.验收之前，投标方提供预验收大纲给招标方进行确认；

d.验收之后，招标方和投标方针对预验收结果签署验收报告和问题整改计划表。

2）验收内容：

a.在安装调试期间，招标方将组织项目内设备试运行验证等工作，投标方需派专人随产以便于问题处理，并同步参与预验收等工作。同时，要对招标方的维修人员、试生产操作人员进行培训，使相应人员具备独立自主对设备进行生产操作及响应维修的能力。

b.设备施工与调试运行完成后，在招标方工厂现场，由投标方组织进行自验收，招标方派人参与这个过程；

c.投标方在及时整改自验收中发现的问题后，由投标方在招标方工厂现场组织召开一个报告会，向招标方介绍自验收情况、对招标方人员的培训达标情况、结论、存在问题等，并提供相应的验收、评价报告等；

9.5终验收

1）终验收开动条件：

a.设备按照生产线实际使用情况，批量生产一个月后。

b.开动率95%以上（具体故障原因由投标方负责牵头进行分析）。

c.最终产品质量状态达到招标文件要求。

2）终验收内容

a.终验收问题清单整改完毕；

b.以周为单位（包含但不限于五个工作日每天12小时，具体时间已招标方实际生产时间为准）对设备的使用情况进行验证，需连续生产1个月，满足设备正常使用条件；

c.设备终验收的全部内容不仅包括设备运行情况，同时也包括投标应交付的各种技术资料；

d.本技术任务书所定资料内容进行相关整理更新提交招标方；

e.双方认定的验收标准全部完成。

9.6保密条款

乙方在维修过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。设备维修完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。

10、培训

10.1培训对象

培训对象包含整套设备的操作和维护人员。

10.2培训内容

1）投标方负责提供所有设备、各分段系统及系统整体技术培训工作；

2）生产现场培训

投标方负责在招标方设备使用现场，进行10-12小时技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询，招标方负责提供培训场地及组织培训人员；

3）全部培训课程应包括技术说明、安全要求综合理解（含应急和关闭处理程序）、应用说明书与图纸的使用及技术操作。

培训课程主要侧重于（但不限于）以下方面：

a.设备简介及理论基础；

b.设备运行培训（适用于操作人员和监理人员），设备使用操作规范，注意事项等；

c.设备保养培训（适用于熟练操作人员），包括：电气部分基本要领；通讯及相互作用；检查、检测过程；预防性维护（PM）；常规保养程序、保养维护计划、程序调整与校正；

d.投标方应积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等；

e.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

11、质保期及售后服务

11.1在设备终验收后，投标方应派陪产人员驻招标方现场5个工作日（招标方生产日，12小时/日），提供技术服务，如果有重大故障发生，陪产看护期顺延，以故障排除之日起计3工作日（招标方生产日）；

11.2设备质保期为1年。自招标方工程终验收合格签字之日起，保证质保期内设备连续运转良好；如质保期内设备发生重大故障，合同质保期顺延，以故障排除之日起计重新计算。

11.3质量保证期内由于制造、安装、调试等质量原因造成的设备损坏由投标方在限期内负责免费更换或修理，给招标方造成的直接经济损失由投标方承担；

11.4如因投标方原因导致在安装、调试、试生产及性能考核期间发生事故，则投标方应承担因事故而发生的一切经济损失；设备在调试期间，设备调试用备件，由投标方负责准备并免费提供。如果由于招标方人为因素或外部客观因素导致设备无法正常生产，投标方将有偿负责维修，只收取材料费。在设备的使用寿命期内，投标方必须长期以最优惠的价格确保备件、易损件的供应，投标方保证对招标方设备的零部件、易损件等配件的长期供应，紧急备品备件需在36小时内送到招标方使用现场；

11.5投标方在接到招标方维修电话的6小时内作出反应，如遇突发事件投标方接招标方通知后派专业人员24小时内赶到现场进行服务，如遇需外方人员支持则72小时内赶到现场进行服务；

11.6投标方终身为招标方定期提供例行检查和维修服务；投标方负责定期进行回访（1次/6个月），向招标方了解设备和系统使用情况，收集招标方意见和建议，对设备进行免费维修保养，超过质保期后维修等费用只收取零部件成本费及适当的人工费；

11.7质保期结束后，投标方仍负责对设备和系统提供终身维修服务，投标方在接到招标方故障通知后立即给予答复，并及时委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修服务，其维修只收取配件费。

十二、违约责任

投标方未按合同的约定完成修理工作的，招标方有权按照以下一种或多种方式要求投标方赔偿：

1、投标方逾期交付工作成果的，每逾期一天，应当向招标方支付合同总价款5%的违约金。当违约金超过设备合同总金额的30%时，招标方有权解除本合同，且投标方应当向招标方支付上述违约金，并赔偿由此给招标方造成的一切损失和费用。

2、投标方未按合同规定的质量完成工作，招标方同意使用的，应当按照投标方完成的工作量及招标方遭受损失的金额，降低维修费用；招标方不同意使用的，投标方应当负责重新修理并承担上述逾期交付的责任；经过重新修整，仍不符合合同规定的，招标方有权终止合同并拒付合同款，且投标方须赔偿由此给招标方造成的一切损失。

3、擅自调换招标方认可的修理零部件，招标方有权拒收，投标方应赔偿招标方因此造成的损失。如招标方要求重新修理，应当按招标方要求办理，并承担逾期交付的责任。

4、投标方擅自使用有缺陷的零件、部件、设备或通过修理缺陷部分以使维修设备达到合同规定的规格、质量和性能，投标方应承担一切费用和风险并负担招标方遭受的一切损失，同时投标方应相应延长被更换设备的质量保证期，自重新维修验收合格后12个月。

5、投标方隐瞒备件的缺陷或使用不符合规定的备件而影响质量时，招标方有权要求重新修理、减少价款或不付款。如因投标方提供的备品备件出现质量问题或其他任何归责于投标方的原因造成招标方的设备出现毁损的，投标方应当赔偿招标方因此造成的损失，赔偿金额应视设备的损坏程度及设备的价值而定。

6、因发票违规给招标方造成的增值税、所得税等损失，由投标方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

7、如果投标方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件），应赔偿因此给招标方造成的一切损失。

十一、纠纷的处理

解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。